TutorAI («Наставник AI»)

План реализации

Версия 0.1 · 25.06.2026 · черновик для согласования и передачи в разработку (Claude Code)

Контекст: пилот в курсе семинара наставника ОП «Интегрированные коммуникации» ШК ВШЭ, с потенциалом масштабирования на 7 программ. Источники: протокол встречи 04.06.2026 (раздел 3), таксономия задач «Ведомость AI», бизнес-кейс, экономическая модель, скрин архитектуры «Ведомость AI v2».

Содержание

1. Цель и роль продукта

Назначение. Персональный ИИ-наставник у каждого студента: помогает выстраивать индивидуальную образовательную/карьерную траекторию — целеполагание (SMART), мотивация, трекинг прогресса, напоминания о дедлайнах, подбор курсов, поддержка в работе с барьерами (прокрастинация, выгорание).

Чего продукт НЕ делает: не заменяет наставника и не выносит решений за студента. Он снимает с наставника техническую повторяющуюся работу и даёт ему «пульс группы», а студенту — постоянно доступного коуча и единое окно.

Зачем сейчас (боль из протокола):

- На 1 курсе ИК — 2 наставника на ~75 студентов; на 2 курсе индустриальный наставник видит студентов раз в 2 месяца. Глубокой обратной связи по каждому не хватает времени.

- Студенты заполняют статичный Word-шаблон целей — он не живой, не отслеживается, по нему нет диалога.

Гипотеза ценности: качественно проработанный «живой» профиль повышает осознанность и мотивацию студента, а наставнику даёт возможность вовремя вмешиваться там, где это действительно нужно.

2. Сценарии использования

| U1 | Сборка профиля | студент | Коучинговый диалог (текст/голос): уточняющие вопросы, суммирование, сверка со студентом → структурированный профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| U2 | Цели по SMART | студент | Превращает размытую цель в SMART, фиксирует, привязывает к срокам и метрикам |
| U3 | Трекинг прогресса | студент + наставник | Отслеживает движение к целям за период, подсвечивает отставание |
| U4 | Дедлайны и напоминания | студент | Проактивно напоминает о сдачах (курсовые, ВКР, ведомости, элементы контроля), уточняет результат |
| U5 | Подбор курсов / траектории | студент | Сопоставляет профиль с каталогом курсов ВШЭ → рекомендует дисциплины и трек |
| U6 | Поддержка и барьеры | студент | Работа с прокрастинацией/выгоранием; приватно, с пометкой «рекомендация», с эскалацией к живому наставнику при риске |
| U7 | Единое окно к ИТ-системам | студент | Точка входа к «Ведомость AI», «ВКР-чекеру», генератору ПУД, инструкциям, документам |
| U8 | Пульс группы | наставник | Агрегированный дашборд: кто в зоне риска, доля SMART-целей, вовлечённость; без сырых личных переписок |

3. Принципы проектирования (мнение команды)

- Profile-as-source-of-truth. Профиль — не лог чата, а структура с провенансом: у каждого атрибута есть значение, источник (id реплики/события), уверенность, статус (предложено / подтверждено / отредактировано), временные метки. Это ответ на риск «зловещей долины» и «профиля из одной случайной фразы».

- Confirmation loop. Извлечённый из диалога факт сначала показывается студенту и только после подтверждения коммитится в профиль. Никаких тихих перезаписей.

- Видимость и редактируемость. Профиль студент видит и правит сам. Редактировать структуру в чате неудобно → лёгкая веб-карточка профиля (SSO ВШЭ) в дополнение к мессенджеру.

- Privacy by design / 152-ФЗ. Российский контур, опенсорс-LLM (данные не уходят вовне), сегрегация чувствительных данных, согласия (consent), минимизация ПДн.

- «Это рекомендация». Любой совет ИИ помечен и не носит характер обязательного предписания.

- Переиспользуем инфраструктуру «Ведомость AI». Тот же Яндекс.Облако, PostgreSQL, SpeechKit, бот-инфраструктура → единая платформа и единая точка входа.

- Не переинженерить мультиагентность. Сначала оркестратор + инструменты; разнесение на автономных агентов — позже.

- Метрики встроены, не приделаны. Каждое значимое событие логируется в аналитический слой с первого дня.

4. Архитектура

4.1. Слои (высокоуровнево)

Сверху вниз: каналы → оркестратор агента → слой памяти → проактивный движок и интеграции; сквозные слои — аналитика/KPI, guardrails/безопасность, аудит/согласия.

| Каналы | Telegram-бот (текст + голос) · веб-карточка профиля (SSO ВШЭ) · дашборд наставника (веб) · Max — опционально, волна 2 |
| --- | --- |
| Оркестратор агента | Роутер интентов → tool-calling LLM (опенсорс) → навыки/субагенты: Профайлер, SMART-коуч, Трекер прогресса, Дедлайн-агент, Рекомендатель курсов, Поддержка/wellbeing (guardrails), Навигатор по системам |
| Слой памяти (ядро) | Структурированный профиль (PostgreSQL/JSONB, провенанс + статус) · эпизодическая память (pgvector, retrieval) · цели и дедлайны · пайплайн извлечения фактов (диалог → кандидаты → подтверждение → коммит) |
| Проактивный движок | Cron/Cloud Functions: напоминания, чек-ины, «как прогресс по цели X?» — с троттлингом |
| Сквозные слои | Аналитика и KPI · Guardrails/безопасность · Аудит и согласия |

4.2. Слой памяти — детально (это и есть продукт)

Структурированный профиль (таблица profile_attribute, привязка к студенту). Блоки: идентичность/бэкграунд, навыки и компетенции, интересы, ценности/мотивация, карьерные цели, учебные цели (SMART), ограничения/контекст. Каждый атрибут: value, confidence, source_ref, status (suggested|confirmed|edited), временные метки, visible_to_mentor.

Эпизодическая память: сырые реплики и надиктовки чанкуются и индексируются векторно (pgvector), извлекаются по релевантности — не сваливаем всё в промпт.

Пайплайн извлечения (extract → confirm → commit):

- Лёгкая LLM извлекает кандидатов-фактов из реплики/сессии.

- Кандидаты показываются студенту («Я понял так: …. Верно?»).

- Подтверждённое коммитится в профиль с провенансом; отклонённое — отбрасывается или уточняется.

4.3. Проактивный движок

- Планировщик (Cloud Functions) сканирует цели и дедлайны → шлёт нудж: «дедлайн ВКР через 3 дня», «как продвижение по цели X?».

- Мотивационные чек-ины. Жёсткий троттлинг и приоритизация по ценности — чтобы не стать спамом.

4.4. Дашборд наставника

- Агрегированный «пульс группы» (зеркало паттерна из «Ведомости AI», но про тьюторинг): кто on-track / в зоне риска, доля SMART-целей, полнота профилей, вовлечённость.

- Никаких сырых эмоциональных переписок — только агрегаты и то, на что есть согласие студента.

- Ограничение по времени наставника: дашборд читается за ≤ 15–30 мин/нед.

4.5. Guardrails и безопасность

- Темы благополучия (выгорание, прокрастинация): поддерживающий, но ограниченный тон; при признаках риска — мягкая эскалация к живому наставнику.

- Минимизация ПДн, журналирование доступа (audit log), разделение контуров «личное ↔ видимое наставнику».

- Маркировка «это рекомендация» на всех советах.

5. Технологический стек

Переиспользуем стек «Ведомость AI» (экономическая модель + скрин архитектуры):

| Облако / контур | Яндекс.Облако (152-ФЗ) | единый контур с «Ведомостью AI» |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд | Python (FastAPI) | tool-calling агент-луп |
| БД | Managed PostgreSQL + pgvector | профиль (JSONB) + векторная память |
| LLM | Опенсорс-модель (self-host GPU или AI Studio) | требование протокола: данные не уходят вовне |
| Голос | Yandex SpeechKit (STT, опц. TTS) | уже в стеке |
| Канал | Telegram Bot API (+ Cloud Functions) | основной; Max — волна 2 |
| Веб | Веб-карточка профиля + дашборд (React / Telegram Mini App) | редактирование структуры неудобно в чате |
| Инфра | Object Storage, Lockbox, Cloud Logging, Monitoring | как в «Ведомости AI» |

Оркестрация LLM: не закладываться на тяжёлый фреймворк. Стартуем с собственного agent-loop с tool-calling; LangGraph/аналог — только если упрёмся.

6. Модель данных (эскиз)

Сущности: student, consent, profile_attribute, goal (SMART-поля + статус), deadline, conversation_message, memory_chunk (embeddings), recommendation, nudge, event_log (для KPI), mentor, cohort, course_catalog.

Ключевые связи: профиль и цели ссылаются на источники (source_ref → conversation_message / event_log); рекомендации — на профиль + каталог; нуджи — на цели/дедлайны.

7. KPI (старт — просто и измеримо)

Из протокола: сложную гипотезу о «росте качества обучения» сразу не ставим. Начинаем с измеримого:

- Доля целей, поставленных по SMART (от всех зафиксированных).

- Полнота и «подтверждённость» профиля (% атрибутов со статусом confirmed).

- Скорость и качество заполнения работ студентами (до/после).

- Вовлечённость: активные студенты/нед., доля отвеченных нуджей, число коуч-сессий.

- Трекинг целей: доля целей с движением за модуль.

- (Волна 2, гипотеза) корреляция полноты профиля с мотивацией/успеваемостью.

Всё инструментируем через event_log с первого дня.

8. Фазы и сроки

Календарь: сейчас 25.06.2026. Пилот привязываем к модулю 1 (старт 01.09.2026), синхронно с «Ведомостью AI».

9. Риски и снижение

| Качество/доверие к профилю («зловещая долина») | confirmation loop, провенанс, видимость и правка студентом |
| --- | --- |
| Приватность эмоциональных данных | сегрегация контуров, согласия, опенсорс-модель в РФ-контуре |
| Восприятие «ИИ заменяет наставника» | позиционирование «дополняет», метки «рекомендация», решения — за человеком |
| Размытость KPI | старт с простых метрик, инструментирование с дня 1 |
| Усталость от уведомлений | троттлинг, приоритизация по ценности, настройка частоты студентом |
| Нет API у LMS/АСАВ | фолбэк на импорт/выгрузку (как в «Ведомости AI») |
| Расползание scope (хочет быть всем) | profile-first, жёсткий MVP, остальное — волнами |
| Ограничения платформ (нет Telegram у части) | для студентов барьер ниже; веб-карточка как запасной канал |

10. Открытые вопросы (нужны ответы заказчика/смежных служб)

- Метрики/KPI пилота — какой минимальный набор фиксируем для семинара (предложение в §7)?

- Каталог курсов ВШЭ — где он машиночитаемо лежит, можно ли получить выгрузку для рекомендаций (U5)?

- Word-шаблон целей — получить текущий шаблон и регламент семинара наставника.

- Граница приватности — что наставник видит по умолчанию, что только по согласию; позиция ИБ.

- Опенсорс-модель — какая модель / где хостим (self-host GPU vs AI Studio), бюджет инференса.

- Каналы — Telegram + веб-карточка достаточно для пилота, или сразу нужен Max?

- Интеграция с «Ведомостью AI» — берём ли оценки/посещаемость как сигналы прогресса уже в пилоте.

11. Что отдать в разработку первым (для Claude Code)

Минимальный вертикальный срез Ф1, доказывающий концепцию:

- Telegram-бот

- Agent-loop на FastAPI с tool-calling к опенсорс-LLM.

- Профайлер: диалог → извлечение кандидатов → подтверждение студентом → запись в profile_attribute (PostgreSQL/JSONB, провенанс + статус).

- Веб-карточка профиля (просмотр + правка,).

- event_log и базовые KPI с первого коммита.

Остальное (цели/дедлайны, рекомендации, дашборд наставника) — наращиваем поверх этого ядра.